Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования

«Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" на 01.10.2017 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие части территории МО "Винницкое сельское поселение" на 2015-2017 г.г.» |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги в дер. Великий Двор: - ул. Закатная от пересечения с ул. Раздольной до автомобильного моста |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июнь 2017 года | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт №0145300017717000010 от 04.07.2017 г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Восстановление профиля участка дороги, ликвидация ямочности | Выполнено |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | КС-2 №1 от 15.08.2017 г., КС-3 №1 от 15.08.2017 г. |
| 2. | Ремонт автомобильного моста местного значения в дер. Великий Двор |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июнь 2017 года | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Подписание контракта 2-4 октября 2017 года |
| 2.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильного моста | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Выравнивание проезжей части автомобильного моста | После заключения муниципального контракта |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги от пересечения автодороги дер. Кармановская - дер. Алексеевская до гражданского кладбища |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июнь 2017 года | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт №0145300017717000010 от 04.07.2017 г. |
| 3.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Восстановление профиля участка дороги, ликвидация ямочности | Выполнено |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | КС-2 №2 от 15.08.2017 г., КС-3 №1 от 15.08.2017 г. |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги в дер. Шондовичи: - ул. Рыбацкая от автобусной остановки до дома № 25 |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июнь 2017 года | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт №0145300017717000010 от 04.07.2017 г. |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Восстановление профиля участка дороги, ликвидация ямочности | Выполнено |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | КС-2 №3 от 15.08.2017 г., КС-3 №1 от 15.08.2017 г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август –октябрь 2017 года | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | Акт №81 от 15.08.2017 г., плат/плат. №836 от 23.08.2017 г., №834 от 23.08.2017 г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Ежеквартальный отчет подготовлен на 01.04.2017, 01.07.2017, 01.10.2017 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Не требуется |

Глава администрации

___________ /А. В. Кузнецов/

МП