Приложение 6 к постановлению

Глава Администрации МО

«Винницкое сельское поселение

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области»

от «07» марта  2014 года № 97

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

«Благоустройство населенных пунктов в Винницком сельском поселении на 2015-2017годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс.руб. | Фактический объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | Другие источники | МБ | Прочие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Организация освещения населенных пунктов Винницкого сельского поселения на 2015-2017годы» |  |  |
| 1. | Задача 1 Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов. | 3008.5 |  | 2929.4 |  | Показатель 1 Оплата за поставку электрической энергии Iэ=1 (высокий уровень эффективности) | Тыс. кВт/ч | 460 | 460 | 460 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Эксплуатация, ремонт объектов линий наружного освещения Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности) | км | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 Покупка светильников Iэ=2,0 (высокий уровень эффективности) | шт | 10 | 50 | 100 |
|  | Подпрограмма 2 «Организация благоустройства на территории Винницкого сельского поселения на 2015-2017годы» |  |  |
| 1. | Задача 1 Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения; включает мероприятия по подготовке проектов и схем благоустройства территорий, выполнение санитарной вырубки аварийных деревьев, измельчение пней, посадку новых деревьев и кустарников, оформление объектов зелёного фонда скверов, газонов, скашивание травы и цветочное оформление | 121.0 |  | 120.5 |  | Показатель 1 Окос пустырей, внутрипоселковых дорог Iэ=1 (высокий уровень эффективности) | Тыс.м2 | 2,4 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Формовочная и санитарная обрезка деревьев Iэ=1,15 (высокий уровень эффективности) | шт |  | 20 | 23 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 Обследование и удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев Iэ=1,0 (запланированный уровень эффективности | Шт/м2 |  | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4 Посадка, уход, содержание клумб и цветников Iэ=0,0 (низкий уровень эффективности | М2 |  | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 5 Приобретение цветочной рассады Iэ=0,0 (низкий уровень эффективности | Тыс.шт |  | 400 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 6 Приобретение деревьев и кустарников для восстановления утраченных на улицах и площадях Iэ=0,0 (низкий уровень эффективности | шт |  | 10 | 0 |
| 2. | Задача 2 Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; | 1063.6 | 1400.0 | 1051.6 |  | Показатель 1 Обустройство детских и спортивных площадок Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности | шт | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности | Тыс.м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности | шт | 1 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4 Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности | М2 | 560 | 560 | 560 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 5 Очистка дренажных канав Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности | М2 | 5000 | 5000 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 6 Установка элементов благоустройства(лавочек, контейнеров) Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности | шт | 18 | 12 | 12 |
|  | Подпрограмма 3 «Организация и содержание мест захоронения на территории Винницкого сельского поселения на 2015-2017годы» |  |
| 1. | Задача 1 Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм; обеспечение местами под погребения. | 50.0 |  | 49.8 |  | Показатель 1 Кладбище д. Казыченская Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности) | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Кладбище д. Миницкая Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности) | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 Кладбище д. Немжа Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности) | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4 Кладбище д. Лукинская Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности) | га | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 5 Кладбище д. Ярославичи Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности) | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 6 Кладбище с. Винницы Iэ=1,0 (высокий уровень эффективности) | га | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Исполнитель Турилова Е.А