Приложение 6 к постановлению

Глава Администрации МО

«Винницкое сельское поселение

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области»

от «07» марта  2014 года № 97

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Винницкое  сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2015 - 2017 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс.руб. |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | Другие источники | МБ | Прочие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог, в том числе объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог, в том числе объектов улично-дорожной сети за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, в том числе объектов улично-дорожной сети ; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог, в том числе объектов улично-дорожной сети, за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог, в том числе объектов улично-дорожной сети , и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта. | 2937,8 | 1520,0 | 2755,1 | 1312,9 | Показатель 1 Увеличение протяженности участков внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в с.Винницы Iэ=1 (высокий уровень эффективности) | К-во улиц |  | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД в с.Винницы | К-во |  |  |  |

Исполнитель Турилова Е.А.