Подпрограмма 3.  «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Винницком сельском поселении на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Винницком сельском поселении на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения и организаций. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и централизованными услугами водоотведения. Удовлетворение потребностей и повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов поселения |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации Винницкого сельского поселения |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации Винницкого сельского поселения |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1.Подготовка систем теплоснабжения городских и сельских поселений Винницкого сельского поселения к отопительному сезону в объеме 100%. 2. Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения с целью экономии тепловой энергии. 3.Снижение аварийности объектов водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения 4.Повышение качества водоснабжения и водоотведения 5.Обеспечение комплексного развития коммунальной и инженерной инфраструктуры поселения; 6.Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
|  | Срок реализации муниципальной программы 3 года – в течение 2018-2020 годов |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
|  | Всего: 2532,3 | Очередной финансовый 2018 год | 1-й год планового периода 2019 | 2-й год планового периода 2020 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета МО «Винницкое сельское поселение» | 844,1 | 844,1 | 844,1 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | К 2020 году: Снижение аварийности на объектах теплоснабжения до 15,4%; Увеличение доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в объеме потребляемых энергоресурсов: -электрической энергии до 100%; -тепловой энергии до 100%; -воды до 100%. К 2020 году : Обеспеченность централизованными услугами водоснабжения до 79,3% Обеспеченность централизованными услугами водоотведения до 76,8% Снижение аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения до 13,6% Количество отремонтированной жилищной инфраструктуры -30% общего имущества многоквартирных домов Количество объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по устойчивому функционированию-1 единица /коммунальная баня/ |  |  |  |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Винницком сельском поселении

На территории Винницкого сельского поселения жилищно-коммунальные услуги потребителям оказывают 3 организации.

Из общего количества по видам деятельности предприятия распределяются:

- Управление многоквартирными домами – 1;

- Водоснабжение и водоотведение – 1;

- Теплоснабжение – 1.

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры по экономически обоснованным  и социально оправданным тарифам.

Основные задачи:

- Развитие инициативы и информированности собственников жилья в вопросах коммунального обслуживания;

- Достижение единого уровня параметра качества жилищно-коммунального обслуживания во всех населенных пунктах;

- Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг в период отопительного сезона;

Согласно муниципальной подпрограмме  планируется:

- Повышение доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме потребляемых энергоресурсов:

- Электрической энергии до 100%,

- Тепловой энергии  до 100%,

- Воды до 100%.

- Обеспечение поэтапного вывода из оборота энергетических устройств низкого класса энергоэффективности и электрических ламп накаливания;

Детальный анализ состояния, основных проблем и прогнозы в разрезе отраслей коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности представлен в соответствующих мероприятиях настоящей муниципальной подпрограммы.

Одной из основных задач Администрации Винницкого сельского  поселения является решение вопросов жизнеобеспечения населения.

Количество общего имущества многоквартирных домов Винницкого сельского поселения  составляет 3937,26 кв.м. Для повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения и  улучшения качества жизни населения, необходимо  обеспечить надлежащее состояние имущества. Для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах необходимо осуществление мероприятий по капитальному ремонту общего имущества  МКД. Достижение поставленных задач в условиях развития поселения и повышения комфортности проживания и отдыха возможно за счет формирования фонда капитального ремонта.

На территории Винницкого сельского поселения функционирует муниципальная коммунальная баня. Для обеспечения устойчивого функционирования  в рамках программы предусмотрены выплаты субсидии юридическим лицам на покрытие убытков и недополученных доходов.

- Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Стратегическая цель реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Винницком сельском поселении» - решение долгосрочных стратегических задач развития систем энергетики, коммунальной и транспортной инфраструктуры Винницкого сельского поселения для удовлетворения возрастающей потребности населения и организации в объемах жилищного, общественно-делового и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории Винницкого сельского поселения.

Целями муниципальной программы являются:

- Обеспечение надежности и качества теплоснабжения  населения и организаций Винницкого сельского поселения;

- Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

- Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду;

- Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и централизованными услугами водоотведения.

Задачи муниципальной программы:

- Подготовка систем теплоснабжения сельского поселения к отопительному сезону в объеме 100%;

- Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения  с целью экономии тепловой энергии.

- Снижение аварийности объектов водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения

- Повышение качества водоснабжения и водоотведения

Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы включают следующие:

- Уровень снижения аварийности на объектах теплоснабжения;

- Увеличение доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых осуществляется на основании показаний приборов учета в объеме потребляемых энергоресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, вода) 100%

- Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;

- Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения;

- Уровень снижения аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения;

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

К 2020 году:

Снижение аварийности на объектах теплоснабжения до 15,4%;

Увеличение доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в объеме потребляемых энергоресурсов:

-электрической энергии до 100%;

-тепловой энергии до 100%;

-воды до 100%.

К 2020 году:

Обеспеченность централизованными услугами водоснабжения до 79,3%

Обеспеченность централизованными услугами водоотведения до 76,8%

Снижение аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения до 13,6%

Площадь отремонтированного  жилищного фонда-30% общего фонда.

Количество объектов инженерной и  коммунальной инфраструктуры,

охваченных мероприятиями по устойчивому функционированию-1ед.

Муниципальная подпрограмма реализуется в период 2018-2020г.г.

- Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная подпрограмма направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры Винницкого сельского поселения комплексный характер. Мероприятия муниципальной подпрограммы, направлены на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Муниципальная подпрограмма состоит из 3 основных мероприятий:

- Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения; - Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения; - Мероприятия направленные на улучшение работы организаций коммунальной сферы и создание комфортного условий проживания граждан

- Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, иных источников финансирования

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета и  (далее-бюджетные ассигнования). Размеры бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы утверждается на очередной финансовый год и плановый период.

5.Оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности Программы проводится в соответствии с приложением 4 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ МО «Винницкое сельское поселение», утвержденных постановлением Администрации МО «Винницкое сельское поселение» от 07.03.2014 года № 97 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Винницкое сельское поселение».

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3.1 к МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Планируемые результаты муниципальной подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Винницком сельском поселении на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (в тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) 2017 | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
|  |  | Бюджет МО Винницкое сельское поселение 2018-2020 | Другие источники |  |  |  | Очередной финансовый год 2018 | Первый год планового периода 2019 | Второй год планового периода 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения Винницкого сельского поселения | 210,0 | 0,0 | Доля снижения аварийности объектов теплоснабжения | % | 16,0 | 15,8 | 15,6 | 15,4 |
| 2. | Задача 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения Винницкого сельского поселения | 30,0 | 0,0 | Доля снижения аварийности объектов водоснабжения и водоотведения | % | 14,4 | 14,2 | 13,8 | 13,6 |
| 3. | Задача 3 . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Количество объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по устойчивому функционированию 2. Количество отремонтированной жилищной инфраструктуры | 396,0 | 0,0 |  | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | 208,1 | 0,0 |  | % | 10 | 10 | 20 | 30 |
|  | Всего: | 844,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень и объем финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Винницком сельском поселении на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (в тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год 2018 | Первый год планового периода год 2019 |  | Второй год планового периода год 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. | Итого |  | 2018-2020 |  | 630,0 |  | 210,0 | 210,0 |  | 210,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения Винницкого сельского поселения | ФБ |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | - |  | 630,0 |  | 210,0 | 210,0 |  | 210,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения поселения | Итого |  | 2018-2020 |  | 630,0 |  | 210,0 | 210,0 |  | 210,0 |  |  | Зам. главы администрации |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | - |  | 630,0 |  | 210,0 | 210,0 |  | 210,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. | Итого |  | 2018-2020 |  | 90,0 |  | 30 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения Винницкого сельского поселения | ФБ |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | - |  | 120,0 |  | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения | Итого |  | 2018-2020 |  | 90,0 |  | 30 | 30,0 |  | 30,0 |  |  | Зам. главы администрации |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | - |  | 90,0 |  | 30 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. | Итого |  | 2018-2020 |  | 1812,3 |  | 604,1 | 604,1 |  | 604,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия направнаправленные на улучшение работы организаций коммунальной сферы сферы и создание комфортного условий проживания граждан | ФБ |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | - |  | 1812,3 |  | 604,1 | 604,1 |  | 604,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Итого |  | 2018-2020 |  | 1188,0 |  | 396,0 | 396,0 |  | 396,0 |  |  | Зам. главы администрации |  |  |  |  |
|  | Субсидии юридическим лицам на оказание банных услуг | ФБ |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | - |  | 1188,0 |  | 396,0 | 396,0 |  | 396,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Итого |  | 2018-2020 |  | 624,3 |  | 208,1 | 208,1 |  | 208,1 |  |  | Зам. главы администрации |  |  |  |  |
|  | Взносы региональному оператору по капитальному ремонту многоквартирных домов | ФБ |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | - |  | 624,3 |  | 208,1 | 208,1 |  | 208,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 2018-2020 |  | 2532,3 |  | 844,1 | 844,1 |  | 844,1 |  |  |  |  |  |  |  |