Приложение

к постановлению Администрации МО

«Винницкое сельское поселение»

от 07 ноября 2017 №288

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие части территории МО «Винницкое сельское поселение» 
на 2018-2020 годы»

2018-2020 годы

Паспорт

муниципальной программы 
«Развитие части территории МО «Винницкое сельское поселение» 
на 2018-2020 годы»

| Полное наименование программы | Муниципальная программа «Развитие части территории МО «Винницкое сельское поселение» на 2018-2020 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Администрация МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Старосты МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. |
| Цели муниципальной программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. Активизация местного населения в решении вопросов местного значения. |
| Задачи муниципальной программы | Благоустройство сельских населенных пунктов. Усиление противопожарной безопасности сельских населенных пунктов. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования (тыс.руб., в действующих ценах каждого года реализации программы) | Объем финансовых средств Программы в 2018-2020 годах составит 319,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 139,7 тыс. руб. в том числе: – средства областного бюджета 89,7тыс. руб. – средства местного бюджета; 50,0тыс.руб.- внебюджетные источники 2019 год – 89,7 тыс. руб. в том числе: – средства областного бюджета 89,7 тыс. руб., – средства местного бюджета; 2020 год – 89,7 тыс. руб. в том числе: . – средства областного бюджета 89,7 тыс. руб. – средства местного бюджета. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение качества жизни населения в сельской местности. |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Уровень благоустройства гражданских кладбищ в сельских населенных пунктах; - Доля дорог и сооружений на них, соответствующих нормативными требованиями; - Уровень обеспечения сельских населенных пунктов пожарными водоемами ; - Уровень обеспечения сельских населенных пунктов подъездами к пожарным водоемам; 5. Уровень обеспеченности населения сельских населенных пунктов питьевой водой. |
| Основания для разработки программы | Областной закон от 14.12.2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» Областной закон от 12.05.2015г. №42-оз « О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2018-2020 годах в один этап. |
| Фамилия, отчество, должность, телефон руководителя программы | Мошников Г.К. – заместитель главы Администрации МО «Винницкое сельское поселение», тел. 8-(813-65)-45-287 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К концу 2020 года: 1. Уровень благоустройства гражданских кладбищ в сельских населенных пунктах составит 90 % от потребности; 2 .Доля дорог и сооружений на них, соответствующих нормативными требованиями, составит 75% от потребности; 3.Уровень обеспечения сельских населенных пунктов пожарными водоемами составит 85 % от общей потребности; 4.Уровень обеспечения сельских населенных пунктов подъездами к пожарным водоемам составит 100 % от общей потребности; 5.Уровень обеспеченности населения сельских населенных пунктов питьевой водой составит 100 %. |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Программы

Винницкое сельское поселение входит в состав Подпорожского муниципального района. Территория муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»» занимает 292755,0 га.. Численность постоянного населения на 1 января 2017 года – 3363 человек.

Винницкое сельское поселение граничит с Подпорожским городским поселением, Вознесенским городским поселением, Вологодской областью, Тихвинским муниципальным районом, Лодейнопольским муниципальным районом.

Административный центр Винницкого сельского поселения – село Винницы, расположен на берегу реки Оять.

В состав Винницкого сельского поселения входят 38 населенных пунктов, из них с. Винницы, 3 поселка, 34 деревни.

К числу основных проблем развития сельских территорий относятся:

- сложная демографическая ситуация;

- низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой;

- низкий уровень качества жизни населения в сельских населенных пунктах.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Основным приоритетным направлением муниципальной политики, является обеспечение необходимого уровня благоустройства в соответствии с потребностями населения.

- Основные цели и задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы

Основные цели Программы:

Привлечение граждан сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного участия в осуществлении местного самоуправления.

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

В рамках достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение следующей задачи:

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Основные целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели и решение задач:

- Уровень благоустройства гражданских кладбищ.

- Доля дорог и сооружений на них в сельских населенных пунктах, соответствующих нормативным требованиям.

- Уровень обеспечения сельских населенных пунктов пожарными водоемами.

- Уровень обеспечения сельских населенных пунктов подъездами к пожарным водоемами.

- Уровень обеспечения населения сельских населенных пунктов питьевой водой.

Проведение мероприятий Программы позволит сформировать единую функциональную основу для достижения предусмотренных Программой показателей благоустройства сельских населенных пунктов на территории МО «Винницкое сельское поселение».

Ожидаемый эффект от реализации Программы будет носить социальный характер и состоять в изменении ценностных ориентаций и поведения населения по отношению к территории своего сельского населенного пункта, повышении уровня гражданской ответственности и социальной активности жителей сельского населенного пункта.

В целом, реализация настоящей Программы позволит обеспечить необходимый уровень благоустройства, в соответствии с потребностями населения сельских населенных пунктов, в том числе:

- Уровень благоустройства гражданских кладбищ в сельских населенных пунктах составит 90 % от потребности;

- Доля дорог и сооружений на них, соответствующих нормативными требованиями, составит 75 % от потребности;

- Уровень обеспечения сельских населенных   пунктов  пожарными  водоемами  составит 85 % от общей  потребности;

- Уровень обеспечения сельских населенных пунктов подъездами к пожарным водоемам составит 100 % от общей потребности;

- Уровень обеспеченности сельских населенных пунктов питьевой водой составит 100 %.

- Характеристика основных мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения.

В рамках Программы реализуется следующее основное мероприятие «Благоустройство сельских населенных пунктов Винницкого сельского поселения», которое предусматривает:

- выполнение работ по благоустройству территории гражданских кладбищ;

- выполнение работ по ремонту систем водоснабжения;

- выполнение работ по ремонту дорог;

- выполнение прочих работ по пожарной безопасности сельских населенных пунктов.

- Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников Программы

Участники Программы представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом и  комитета финансов,  отчет о ходе реализации мероприятий Программы, а также информацию необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки годового (итогового) отчета.

- Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы проводится в соответствии с Приложением № 4 к «Методическим рекомендациям по разработке и  реализации муниципальных программ МО «Винницкое сельское поселение» утвержденным постановлением Администрации МО «Винницкое сельское поселение» от 07.03.2014 года №97.

Приложение № 1

к Программе

План мероприятий муниципальной программы 
«Развитие части территории МО «Винницкое сельское поселение» на 2018 – 2020 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Начало реализации | Конец реализации | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие части территории Винницкое сельское поселение» на 2018-2020 годы» | 2018 год | 2020 год | Средства местного бюджета | 269,1 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Старосты МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 319,1 | 139,7 | 89,7 | 89,7 |  |  |
| 01. Основное мероприятие «Развитие части территории» | 2018 год | 2020 год | Средства местного бюджета | 187,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Старосты МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| Итого: |  |  |  | 187,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |  |  |
| Мероприятие 01.1. д. Заяцкая - Ремонт части автомобильной дороги ул.Смоленская ( от ул.Рождественская до ул.Смоленская д.2) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Средства местного бюджета | 10,0 | 10,0 | - | - | Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 10,0 | 10,0 | - | - |  |  |
| Мероприятие 01.2. д. Миницкая - Ремонт части автомобильной дороги ул.Центральная (от автобусной остановки до дома №29) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Средства местного бюджета | 35,0 | 35,0 | - | - | Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
| Итого: |  |  | Средства областного бюджета |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 35,0 | 35,0 | - | - |  |  |
| Мероприятие 01.3. д. Лукинская - Ремонт части автомобильной дороги (от ул. Совхозная д.7 вниз до Оятского пер.д.10) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Средства местного бюджета | 15,0 | 15,0 | - | - | Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| Итого: |  |  |  | 15,0 | 15,0 | - | - |  |  |
| Мероприятие 01.4. д. Миницкая - устройство торгового павильона | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Средства местного бюджета | 2,5 | 2,5 | - | - | Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом 44 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| Итого: |  |  |  | 2,5 | 2,5 | - | - |  |  |
| 02. Основное мероприятие «Развитие части территории являющейся административным центром поселения» | 2018 год | 2020 год | Средства местного бюджета | 81,6 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом 44 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | - | - |  |  |
| Итого: |  |  |  | 131,6 | 77,2 | 27,2 | 27,2 |  |  |
| Мероприятие 02.1. С.Винницы - Ремонт части автомобильной дороги( с.Винницы ул.Новая) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Средства местного бюджета | 27,2 | 27,2 | - | - | Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом 44 | Администрация МО «Винницкое сельское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | - | - |  |  |
| Итого: |  |  |  | 77,2 | 77,2 | - | - |  |  |

Приложение № 2 к Программе

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Развитие части территории МО «Винницкое сельское поселение» на 2018 – 2020 годы»

| № п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие «Развитие части территории» | Средства местного бюджета | 187,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | - |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  |  | Итого | 187,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| 2 | Основное мероприятие «Развитие части территории, являющейся административным центром поселения» | Средства местного бюджета | 81,6 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  | - |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |
|  |  | Внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 |  | - |
|  |  | Итого | 131,6 | 77,2 | 27,2 | 27,2 |
|  | Итого по муниципальной программе | Средства местного бюджета | 269,1 | 89,7 | 89,7 | 89,7 |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | Итого | 319,1 | 139,7 | 89,7 | 89,7 |

Приложение № 3

к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие части территории МО «Винницкое сельское поселение» на 2018 – 2020 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс.руб. |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | Другие источники |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Задача 1 Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов в сельской местности | 269,1 | 50,0 | Показатель 1 Уровень благоустройства гражданских кладбищ | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Доля дорог и сооружений на них соответствующих нормативными требованиями | % | 70 | 70 | 70 | 75 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Уровень обеспечения сельских населенных пунктов пожарными водоемами | % | 80 | 80 | 85 | 85 |
|  |  |  |  | Показатель 4 Уровень обеспечения сельских населенных пунктов подъездами к пожарным водоемам | % | 100 | 100 | 1000 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 5 Уровень обеспечения сельских населенных пунктов питьевой водой | % | 100 | 100 | 100 | 100 |