ПАСПОРТ

Подпрограммы 6

«Формирование комфортной городской среды на территории МО Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»

| Наименование подпрограммы | «Формирование комфортной городской среды на территории МО Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий МО Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации Винницкого сельского поселения Профильные по направлениям деятельности специалисты администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО Винницкое сельское поселение 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, площадей и т.д.) 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Винницкое сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | Срок реализации муниципальной программы – в течение 2018-2022 годов |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Всего: 2140,0 | Очередной финансовый 2018 год | 1-й год планового периода (2019 год) | 2-й год планового периода (2020 год) | 3-й год планового периода (2021 год) | 4-й год планового периода (2022 год) |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 419,4 |  |  |  |  |
|  | Средства областного бюджета | 1380,6 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Винницкое сельское поселение» | 90,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 5 ед. 5740,0 кв.м. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий – 80 % 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 468 чел./ 2059 чел. (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) – 22,7 % 4. Количество благоустроенных общественных территорий – 3 ед. 5. Площадь благоустроенных общественных территорий – 4460,0 кв.м. 6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий – 100 %, 4460,0 кв.м. 7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Винницкого сельского поселения – 2,17 кв.м. 8. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству – ______ чел/час 9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – _____ чел/час |  |  |  |  |  |

1). Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории  МО Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»

Анализ ситуации в сфере формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования

Одной из основных актуальных проблем государства и общества является формирование комфортной среды места проживания  человека. За ряд последних лет  на территории Винницкого сельского поселения существенно улучшена  дорожная сеть общего пользования местного значения, благоустроены дворовые территории, введены в эксплуатацию  новые детские площадки, установлены контейнерные площадки сбора твердых бытовых отходов, малые объекты благоустройства (атрибуты для отдыха, скамейки, цветочные вазоны, урны) и т.д.. Несмотря на немалые финансовые и трудовые вложения в благоустройство территории муниципального образования его инфраструктура нуждается в реконструкции и модернизации.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов благоустройства и сохранения их эстетического вида требуется проведение ряда мероприятий, направленных на обеспечение  комфортных условий для жизни и деятельности населения.

Имеющиеся участки зеленых насаждений и места массового пребывания людей недостаточно благоустроены. Требуется регулярный уход за зелеными насаждениями (вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, посадка саженцев, обустройство цветочных клумб).

В целях улучшения внешнего облика поселения необходимо продолжить работы по восстановлению и введению новых детских игровых устройств, площадок, установке малых архитектурных форм, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования граждан поселения.

В целях формирования гармоничного внешнего облика территории муниципального образования необходимо вовлечь заинтересованных граждан, организации в реализацию данных мероприятий.

К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Содержание дизайн-проектов зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. Дизайн-проекты дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования и территорий общего пользования разрабатываются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Разработка дизайн-проектов осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Винницкого сельского поселения, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования Винницкого сельского поселения, подлежащей благоустройству, в течение пяти дней со дня принятия решения о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды».

Дизайн-проекты благоустройства дворовой территории разрабатываются с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн (далее - минимальный перечень).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: озеленение территорий, установку ограждений, установку малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустройство площадок для отдыха, установку детских площадок, установку спортивных площадок, оборудование площадок для выгула и дрессировки собак (далее - дополнительный перечень);

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Лицо, выбранное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме для представления предложений, согласования дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории (далее – уполномоченное лицо), в течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проектов обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Дизайн-проекты на благоустройство дворовых территорий поселения, после согласования, утверждаются правовым актом администрации Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района в одном экземпляре  и хранятся в администрации Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района.

Средства субсидии расходуются на следующие мероприятия:

1)	благоустройство дворовых территорий в рамках минимального перечня видов работ и дополнительного перечня видов работ.

2)	благоустройство общественных территорий.

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного   перечня   предусмотрено   в   форме   привлечения указанных   лиц   к   проведению   демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни отражаются в локальных сметах на выполнение соответствующих работ.

2). Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории МО Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

Основной целью данной подпрограммы является повышение уровня благоустройства на территории Винницкого сельского поселения.

Основные задачи:

-  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО Винницкое сельское поселение,

- Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, площадей и т.д.);

-  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий  по благоустройству территории МО Винницкое сельское поселение.

Показатели (индикаторы) достижения целей подпрограммы:

В качестве целевых показателей (индикаторов) достижения целей подпрограммы определены:

1.   Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 5 ед. – 5740,0   кв.м.

2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий 80  %

3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 468 чел./ 2059  чел. (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) – 22,7%

4. Количество благоустроенных общественных территорий – 3 ед.

5. Площадь благоустроенных общественных территорий – 4460,0 кв.м.

6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий – _____ %, ____ кв.м.

7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Винницкого сельского поселения –   ______ кв.м.

8. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству –___чел/час

9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – ___чел/час

3). Сроки реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории  МО Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»

Срок реализации муниципальной подпрограммы – в течение 2018-2022 годов.

4). Планируемые результаты муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории  МО Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 год»

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию     производства     восстановительных     и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутридворовых проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение общего уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального образования Винницкое сельское поселение;

-   вовлечение максимального количества физических и юридических лиц в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Винницкое сельское поселение.

(Приложение № 6.1)

5). Перечень и объем финансирования мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории  МО Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области и местного бюджетов.

Денежные средств, полученные в виде субсидий из областного бюджета Ленинградской области и средства местного бюджета на обеспечение муниципальной программы, утвержденные Правилами предоставления субсидии, распределяются следующим образом:

- 2/3  объема средств - на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- 1/3 объема средств - на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Размер ресурсного обеспечения подлежит ежегодной корректировке в соответствие с нормативным актом  Правительства Ленинградской области о распределении субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования «Комфортной городской среды».

(Приложение № 6.2)

6).	Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории  МО Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»

Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов по адресам:

-	 с. Винницы, ул. Спортивная, д.27,

-     с. Винницы, ул. Советская, д.92,

-     с. Винницы, ул. Советская, д.94,

-     с. Винницы, ул. Советская, д.96,

-     с. Винницы, ул. Коммунальная, д.13.

Ремонт и благоустройство общественных территорий по адресам:

- ремонт тротуара с. Винницы, ул. Советская,

- благоустройство сквера у здания Винницкого ДК,

-  благоустройство парка с. Винницы.

(Приложение № 6.1)

| Планируемые результаты муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории МО Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (в тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) 2017 | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Винницкое сельское поселение 2018-2020 | Другие источники |  |  |  | Очередной финансовый год 2018 |  | Первый год планового периода 2019 |  | Второй год планового периода 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территории МО Винницкое сельское поселение | 250,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: с. Винницы, ул. Спортивная, дом 27 | 150,0 | 0,0 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  |  |  | 1 |  | - |
|  |  |  |  | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Кв.м |  |  |  | 1162,5 |  | - |
| 1.2. | Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: с. Винницы, ул. Советская, дом 92,94,96 | 50,0 | 0,0 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  | - |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Кв.м |  | - |  |  |  | 2125 |
| 1.3 | Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: с. Винницы, ул. Коммунальная, дом 13 | 50,0 | 0,0 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  | - |  | - |  | 1 |
|  |  |  |  | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Кв.м |  | - |  | - |  | 2450,0 |
| 2 | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО Винницкое сельское поселение | 90,0 | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт тротуаров по адресу: с. Винницы, ул. Советская | 90,0 | 1800,0 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. |  | 1 |  | - |  | - |
|  |  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий | Кв.м |  | 600,0 |  | - |  | - |
| 2.2 | Благоустройство сквера у здания Винницкого ДК | 0,0 | 00,0 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. |  | - |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий | Кв.м |  | - |  |  |  | 1200,0 |
| 2.3 | Благоустройство парка с. Винницы. | 0,0 | 0,0 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. |  | - |  | - |  | 1 |
|  |  |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий | Кв.м |  | - |  | - |  | 2800,0 |
| 3 | Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Винницкое сельское поселение | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Винницкое сельское поселение | 0,0 | 0,0 | Доля охвата населения благоустроенными дворовыми территориями | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля охвата населения благоустроенным общественным пространством | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 340,0 | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Приложение № 6.2)

| Перечень и объем финансирования мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории МО Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (в тыс.руб.) |  |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в предыдущем финансовом году (тыс. руб.)* 2017 | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год 2018 | Первый год планового периода год 2019 | Второй год планового периода год 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территории МО Винницкое сельское поселение | Итого | 3 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 150,0 | 100,0 | Заместитель главы администрации |
|  |  | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 3 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 150,0 | 100,0 |  |
| 1.1. | Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: с. Винницы, ул. Спортивная, дом 27 | Итого | 3 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | Заместитель главы администрации |
|  |  | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 3 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: с. Винницы, ул. Советская, дом 92,94,96 | Итого |  | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Заместитель главы администрации |
|  |  | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| 1.3 | Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: с. Винницы, ул. Коммунальная, дом 13 | Итого |  | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Заместитель главы администрации |
|  |  | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| 2. | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО Винницкое сельское поселение | Итого | 3 | 0,0 | 1890,0 | 1890,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФБ |  | 0,0 | 419,4 | 419,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 1380,6 | 1380,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 3 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Ремонт тротуаров по адресу: с. Винницы, ул. Советская | Итого | 3 | 0,0 | 1890,0 | 1890,0 | 0,0 | 0,0 | Заместитель главы администрации |
|  |  | ФБ |  | 0,0 | 419,4 | 419,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 1380,6 | 1380,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 3 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Благоустройство сквера у здания Винницкого ДК | Итого | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заместитель главы администрации |
|  |  | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Благоустройство парка с. Винницы. | Итого | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заместитель главы администрации |
|  |  | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Винницкое сельское поселение | Итого | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФБ | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Винницкое сельское поселение | Итого | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заместитель главы администрации |
|  |  | ФБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего: |  | 3 | 0,0 | 2140,0 | 1890,0 | 150,0 | 100,0 |  |