Подпрограмма 4.  «Благоустройство населённых пунктов в Винницком сельском поселении» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Благоустройство населённых пунктов в Винницком сельском поселении на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Винницкого сельского поселения»; - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов Винницкого сельского поселения; - cовершенствование эстетического вида Винницкого сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий - повышение общего уровня благоустройства поселения; - улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения. |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации Винницкого сельского поселения |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации Винницкого сельского поселения |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. -приведение в качественное состояние элементов благоустройства. -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. -восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённых пунктах. -оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; -оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО (выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути) -вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами; -проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм; -обеспечение местами под погребения; -санитарно-эпидемиологический надзор качества питьевой воды в колодцах; -ремонт колодцев; - устройство контейнерных площадок. |  |  |  |
|  | Срок реализации муниципальной программы 3 года – в течение 2024-2026 годов |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
|  | Всего: 31922,9 | Очередной финансовый 2024 год | 1-й год планового периода 2025 | 2-й год планового периода 2026 |
|  | В том числе: | 10950,0 | 13160,4 | 7812,5 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства областного бюджета |  |  |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Винницкое сельское поселение» | 10950,0 | 13160,4 | 7812,5 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | -Улучшение состояния территорий муниципального образования «Винницкое сельское поселение» -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. -Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования «Винницкое сельское поселение» - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Винницкое сельское поселение» - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - Предотвращение сокращения зелёных насаждений - Увеличение количества высаживаемых деревьев - Благоустроенность населённых пунктов поселения; -Улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения; - Улучшение обеспечения населения Винницкого сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. - Упорядочение отношений в сфере обращения с отходами; - Организация оказания услуг по централизованному вывозу твердых бытовых отходов на территории Винницкого сельского поселения - Улучшение санитарного состояния территории. |  |  |  |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение целей муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |  |  |  |

Раздел 1. «Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Винницкого сельского поселения».

В настоящее время население поселения составляет 2793 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населённых пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 95% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Винницкого сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населённых пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий по заключению договоров на вывоз мусора с гражданами, проживающими в частном секторе Винницкого сельского поселения.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населённых пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населённых пунктов поселения необходимо использовать программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Раздел 2. «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы»

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населённых пунктов.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством  населённых пунктов.

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории  сельского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населённых пунктов.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.3.1. Наружное освещение

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального образования.

2.3.2.Озеленение

Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.3.3. Содержание мест захоронения

Мероприятия по капитальному ремонту памятников погибшим во время ВОВ и замена ограждения мест захоронения.

2.3.4. Благоустройство населённых пунктов

Благоустройство в дворовых территориях включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха, мероприятия по устройству контейнерных площадок. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населённых пунктов.

Одной из проблем благоустройства населённых пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населённых пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2024-2026 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная подпрограмма направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населённых пунктов Винницкого сельского поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Винницкое сельское поселение», эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов Винницкого сельского поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населённых пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Раздел 3. «Обоснование выделения основных мероприятий подпрограммы»

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программных методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по её отдельным мероприятиям.

Подпрограмма включает следующие основные мероприятия, которые являются составной частью подпрограммы:

1. Основное мероприятие «Организация освещения»;

2. Основное мероприятие «Озеленение»;

3. Основное мероприятие «Организация благоустройства»

4. Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения»;

5. Основное мероприятие «Устройство контейнерных площадок»

Раздел 4. «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы».

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024–2026 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2024-2026 годы.

Управление реализацией подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Винницкого сельского поселения. Муниципальный Заказчик подпрограммы несёт ответственность за реализацию подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприятий подпрограммы и объёмы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком подпрограммы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий подпрограммы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации подпрограммы по источникам и объёмам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач подпрограммы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объёмов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей подпрограммы и сбора оперативной отчётной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчётов о ходе реализации подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком подпрограммы и исполнителями подпрограммы.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Администрацией Винницкого сельского поселения.

Исполнитель подпрограммы - Администрация Винницкого сельского поселения:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия подпрограммы и общем объёме фактически произведённых расходов всего по мероприятиям подпрограммы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

Раздел 5. «Методика оценки эффективности  муниципальной программы»

1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы «) осуществляется заказчиком Программы Администрацией Винницкого сельского поселения  по годам в течение всего срока реализации Программы.
2.В составе ежегодного отчёта о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:
2.1.Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:                                                                                                                                                           ЦИФ
                                                      i
                               КЦИ  =   ----------,
                                        i     ЦИП
                                                      i
где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;
             i
ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.
Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо равно 1.
                                           i
2.2.Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле
                                              БЗФ
                                                     i
                               КБЗi = ----------,
                                              БЗП
                                                     i
где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;
             i
БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия
      i         i
Программы.
Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1.
                                          i
2.3.Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчёте на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:
                                     БРП                          БРФ
                                            i                                i
                        ЭП  = ----------;         ЭФ  = --------,
                             i       ЦИП                  i      ЦИФ
                                             i                                 i
где ЭП  (ЭФ ) - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;
           i       i
БРП  (БРФ ) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;
       i        i
ЦИП  (ЦИФ ) - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.
       i         i
Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения показателя ЭП .
                                         i                                                                                  i

Раздел 6. «Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников муниципальной программы»

Организация управления, текущий и финансовый контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Винницкого сельского поселения

Участники программы оказывают всестороннюю помощь ответственному исполнителю при планировании мероприятий программы, определении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы,  достижению основных целей и задач программы, участвуют в софинансировании, в соответствии с заключёнными договорённостями, разрабатывают и реализуют на территории поселения муниципальную программу «Благоустройство населённых пунктов в Винницком сельском поселении на 2024-2026 годы».

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ исполнитель муниципальной программы предоставляет в Администрацию Винницкого сельского поселения:

6.1. отчёт об исполнении плана реализации по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом;

6.2. отчёт об исполнении плана реализации по итогам  за год – до 1 марта года, следующего за отчётным.

Требования к отчёту об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.

Годовой отчёт должен содержать:

6.2.1. конкретные результаты, достигнутые за отчётный период;

6.2.2. перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

6.2.3. анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

6.2.4. данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

6.2.5. сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

6.2.6. информацию о внесённых ответственным соисполнителем изменениях в муниципальную программу;

6.2.7. информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

6.2.8. предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период).

6.3. информацию, необходимую для подготовки отчётов об исполнении плана реализации и отчёта о реализации муниципальной программы по итогам года (с учётом информации, представленной участниками муниципальной программы); копии актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключённым муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

6.4. план реализации муниципальной программы, разработанный на очередной финансовый год, который содержит перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Исполнители программы и участники программы несут ответственность за представленную информацию в рамках действующего законодательства.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3.1 к МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Планируемые результаты муниципальной подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов в Винницком сельском поселении» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (в тыс.руб.) |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) 2023 | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
|  |  | Бюджет МО Винницкое сельское поселение 2024-2026 | Другие источники |  |  |  | Очередной финансовый год 2024 | Первый год планового периода 2025 | Второй год планового периода 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов |  |  | Показатель 1 Оплата за поставку электрической энергии | Тыс. кВт/ч | 15,2 | 15,0 | 14,8 | 14,6 |
|  |  |  |  | Показатель 1 Эксплуатация, ремонт объектов линий наружного освещения | Км | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Замена счетчиков | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения; включает мероприятия по подготовке проектов и схем благоустройства территорий, выполнение санитарной вырубки аварийных деревьев, измельчение пней, посадку новых деревьев и кустарников, оформление объектов зелёного фонда скверов, газонов, скашивание травы и цветочное оформление. |  |  | Показатель 1 Окос пустырей, внутрипоселковых дорог | тыс.м² | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3. | Задача 3 . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; |  |  | Показатель 1 Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха | Тыс. м² | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения | м³ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Задача 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм; обеспечение местами под погребения, проведение кадастровых работ, составление межевого плана гражданских кладбищ и братских захоронений |  |  | Показатель 1 Кладбище д. Казыченская | кв.м | 14858 | 14858 | 14858 | 14858 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Кладбище д. Миницкая | кв.м | 8263 | 8263 | 8263 | 8263 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Кладбище д. Кармановская | кв.м | 3533 | 3533 | 3533 | 3533 |
|  |  |  |  | Показатель 4 Кладбище д. Ожеговская | кв.м | 9503 | 9503 | 9503 | 9503 |
|  |  |  |  | Показатель 5 Кладбище д. Зиновий Наволок | кв.м | 7494 | 7494 | 7494 | 7494 |
|  |  |  |  | Показатель 6 Кладбище с. Винницы | кв.м | 29464 | 29464 | 29464 | 29464 |
|  |  |  |  | Показатель 7 Кладбище д. Бахарево | кв.м | 6932 | 6932 | 6932 | 6932 |
|  |  |  |  | Показатель 8 Кладбище д. Великий Двор | кв.м | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 5. | Задача 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение работ по устройству контейнерных площадок |  |  | Показатель 1 Устройство контейнерной площадки | Ед. (количество площадок) | 8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | Ед. (количество контейнеров) | 38 | 10 | 5 | 5 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |